**Tækninefnd um fjármálaþjónustu**

**TN-FMÞ-VH1-bankahópur 4**

**Dags**: 16. nóv. 2021 – kl. 9:00 – 11:00

**Staður**: Teams - Staðlaráði Íslands, Þórunnartúni 2 – 3. hæð, Reykjavík



**Mættir:** -

Guðmundur Valsson ritaði fundargerð.

**Dagskrá**

1. Fundargerð síðasta fundar
2. Unnið úr málaskrá
3. Önnur mál
4. Næstu skref
5. **Fundagerð síðasta fundar**

Engar athugasemdir bárust og skoðast síðasta fundargerð samþykkt.

1. **Unnið úr málaskrá**

Stofnað var verkefnið Verkþáttur 4 á Github, sjá hér á eftir og þar var málum/issues raðað í dálkana todo, inprogres og done.

* Review batch operations #110 <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/110>
  + Farið tillögu frá Landsbanka og Arion
  + Ákveðið að fylgja tillögu Landsbanka með breytingu á svari við skráningu bunka sjá athugasemdir við #110
* Claims - Rework of batch operations #85 <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/85>
  + Opið þangað til #110 verður lokað
* Claims - PUT /claims/{id}/transfer #82 <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/82>
  + Íslandsbanki og Arion koma með athugasemdir
* Claims - PUT /claims/{id}/recreate <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/81>
  + Næsti fndur
* Notendakröfur <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/108>
  + - Farið yfir – óskað eftir athugasemdum

1. **Önnur mál**

Rætt um vinnulag

* Ákveðið að GJH setji inn Pull request á miðvikudagskvöldi, sem fulltrúar bankar geta gert athugasemdir við til mánudags hádegis, eftir það verður það pullað inn eða unnið með áfram á næsta fundi.

**WA 316 Notkunardæmi fyrir auðkenningu -kynning – Kristinn Stefánsson**

* KS fór yfir drög að [WA 316 IOBWS 3.0 Technical Guidlines](file://\\\\192.168.40.210\\NTFileArea\\0. SAMEIGINLEG GÖGN\\3. FUT\\2 - Tækninefndir\\8 - TN FMÞ - Fjármálaþjónusta\\8 - VH - Vinnuhópar\\VH1 - Viðskiptakröfur\\IST-FUT-FMTH\\AuthenticationAndAuthorization.md at feature\\AuthenticationUseCases · kristinnstefansson\\IST-FUT-FMTH (github.com)).
* Til stendur að gefa skjalið út sem vinnustofusamþykkt/WA, líklegast bara sem md skjal á Github.
* GV boði KS og félaga í VH2 hópnum og eins notendahópinn, GV sendi á allan TN-FMÞ – með ávarpi til notenda, á næsta fund kl 10:30-11:00.

1. **Næstu skref**

* Aðilar undirbúi sig fyrir afgreiðslu mála í verkefninu verkþáttur 4 -in progress listi og todo listi niður að og með notendakröfum.
* GV boðar næsta fund TN-FMÞ-VH1-bankahóp þann 23.11

**Næsti fundur**

Næsti fundur TN-FMÞ-VH1- þri 16.11 kl 9-11.

* Dagskrá fundar
* 9:00 - unnið í málaskrá Verkþáttar 4
  + Review batch operations #110 <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/110>
  + Claims - Rework of batch operations #85 <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/85>
  + Claims - PUT /claims/{id}/transfer #82 <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/82>
  + Claims - PUT /claims/{id}/recreate <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/81>
  + Notendakröfur <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/108>
* 10:30 - Kynning og umræða um aðgangsmál pullrequest <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/pull/90> skjalið WA 316 IOBWS 3.0 Technical guidelines -<https://github.com/kristinnstefansson/IST-FUT-FMTH/blob/feature/AuthenticationUseCases/Vinnusv%C3%A6%C3%B0i/Technical%20Guidelines/AuthenticationAndAuthorization.md>
* Næstu skref

*Fundargerð ritaði Guðmundur Valsson*