**Tækninefnd um fjármálaþjónustu**

**TN-FMÞ-VH1-bankahópur 4**

**Dags**: 23. nóv. 2021 – kl. 9:00 – 11:00

**Staður**: Teams - Staðlaráði Íslands, Þórunnartúni 2 – 3. hæð, Reykjavík



**Mættir:** -

Guðmundur Valsson ritaði fundargerð.

**Dagskrá**

1. Fundargerð síðasta fundar
2. Unnið úr málaskrá
3. Önnur mál
4. Næstu skref
5. **Fundagerð síðasta fundar**

Engar athugasemdir bárust og skoðast síðasta fundargerð samþykkt.

1. **Unnið úr málaskrá**

Stofnað var verkefnið Verkþáttur 4 á Github, sjá hér á eftir og þar var málum/issues raðað í dálkana todo, inprogres og done.

* Review batch operations #110 <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/110>
  + Skoðað comment frá ÁH – lausn skráð í aths. Íslandsbanki og Arion þurfa að staðfesta
* Claims - Rework of batch operations #85 <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/85>
  + Opið þangað til #110 verður lokað
* Claims - PUT /claims/{id}/transfer #82 <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/82>
  + Nafnabreytingar frá Landsbanka samþykktar
  + Aðilar (Landsbankinn og Arionbanki) skýri sýna hlið á málinu, skili dæmum – sjá GitHub.
* Claims - PUT /claims/{id}/recreate <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/81>
  + Næsti fundur
* Notendakröfur <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/108>
  + - Ekki náðist að fara yfir – óskað eftir athugasemdum

1. **Önnur mál**

Rætt um vinnulag

* GV bæti við tveimur fundum.

**WA 316 Notkunardæmi fyrir auðkenningu -kynning – Kristinn Stefánsson**

* Við bættust aðilar úr notendahóp m.m.
* KS fór yfir drög að [WA 316 IOBWS 3.0 Technical Guidlines](https://github.com/kristinnstefansson/IST-FUT-FMTH/blob/feature/AuthenticationUseCases/Vinnusv%C3%A6%C3%B0i/Technical%20Guidelines/AuthenticationAndAuthorization.md).
* KS hyggst fara yfir skjalið aftur með VH2 nánari skjölun á codeflow/viðskiptasambands auðkenni. Staðla requestið. KS telur ekki tímabært að ljúka fyrr en önnur skjöl séu komin til byggða að langmestu leyti.

1. **Næstu skref**

* GJH setja inn Pull request – fyrir fimmtudag – uppfærsla vegna Batch.
* Aðilar undirbúi sig fyrir afgreiðslu mála í verkefninu verkþáttur 4 -in progress listi og todo listi niður að og með notendakröfum.
* GV bætir tveimur þriðjudagsfundum við starfsáætlun bankahópsins
* GV boðar næsta fund TN-FMÞ-VH1-bankahóp þann 30.11

**Næsti fundur**

Næsti fundur TN-FMÞ-VH1- þri 30.11 kl 9-11.

* Dagskrá fundar
* 9:00 - unnið í málaskrá Verkþáttar 4
  + Review batch operations #110 <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/110>
  + Claims - Rework of batch operations #85 <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/85>
  + Claims - PUT /claims/{id}/transfer #82 <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/82>
  + Claims - PUT /claims/{id}/recreate <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/81>
  + Claims - PUT vs PATCH on a single claim #76 <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/76>
  + Notendakröfur <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/108>
  + Yfirfara ClaimDetails objectið #123 <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/123>
* 9:55 Næstu skref

*Fundargerð ritaði Guðmundur Valsson*