**Tækninefnd um fjármálaþjónustu**

**TN-FMÞ-VH1-bankahópur 6**

**Dags**: 30. nóv. 2021 – kl. 9:00 – 11:00

**Staður**: Teams - Staðlaráði Íslands, Þórunnartúni 2 – 3. hæð, Reykjavík



**Mættir:** -

Guðmundur Valsson ritaði fundargerð.

**Dagskrá**

1. Fundargerð síðasta fundar
2. Unnið úr málaskrá
3. Önnur mál
4. Næstu skref
5. **Fundagerð síðasta fundar**

Engar athugasemdir bárust og skoðast síðasta fundargerð samþykkt.

1. **Unnið úr málaskrá**

Stofnað var verkefnið Verkþáttur 4 á Github, sjá hér á eftir og þar var málum/issues raðað í dálkana todo, inprogress og done. Skráðar eru athugasemdir við hvert mál um sig þar sem haldið er utanum umræðu og niðurstöðu fundarins,

* Claims - PUT vs PATCH on a single claim #76 <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/76> -- skýrðir kostir um hreint PUT eða hreint PATCH. næsta skref að Arion banki greiðir atkvæði með PUT eða PATCH á næsta fundi.
* Review batch operations #110 <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/110>
  + Lokið Claims - Rework of batch operations #85 <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/85> - GJH vinnur í pull request
  + Lokið Claims - PUT /claims/{id}/transfer #82 <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/82> - GJH vinnur í pull request
  + Lokið Claims - PUT /claims/{id}/recreate <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/81>- GJH vinnur í pull request
  + Lokið í bili tekið með notendahópnum Notendakröfur <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/108>- GJH vinnur í pull request

Eftirfarandi verkefni voru tekin í vinnslu dálkinn á fundinum og aðilar samþykktu að undirbúa að ljúka þeim á næsta fundi.

* Yfirfara ClaimDetails objectið #123 <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/123>
* X-Request-ID strategy #118 <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/118>
* AlterClaim klemma - tilllaga að úrlausn #103 <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/103>
* Claims - Remove or make optional depositingAccount.errorText & depositingAccountWithDetails.errorText #68 <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/68>
* Claims - Remove payorStatementExtendedReferenceType #65 <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/65>
* Claims - Get rid of the /claims/collection #63 <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/63>
* Claims - Headers #64 <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/64>
* Claims - Remove or make optional minimumCollectionAmount #69 <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/69>

Öll mál yfirfarin sem voru í vinnslu og farið yfir To do listann og stefnt að því að ljúka þeim á næsta fundi.

1. **Önnur mál**

Rætt um vinnulag

* GV bæti 1 klst við næsta fund svo náist að ljúka málum.

1. **Næstu skref**

* GJH setja inn Pull request og nýja útgáfu af yaml skjali fyrir fimmtudag
* Aðilar undirbúi sig fyrir afgreiðslu mála í verkefninu verkþáttur 4 -in progress listi og todo listi niður að og með notendakröfum.
* GV boðar næsta fund TN-FMÞ-VH1-bankahóp þann 7.12 frá 9-12

**Næsti fundur**

Næsti fundur TN-FMÞ-VH1- þri 7.12 kl 9-12.

* Dagskrá fundar - ath 10 mín hlé kl 10
* 9:00 - unnið í málaskrá Verkþáttar 4 – verkefni In Progress – sjá Git Hub
  + Claims - PUT vs PATCH on a single claim #76 <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/76>
  + Review batch operations #110 <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/110>
  + Yfirfara ClaimDetails objectið #123 <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/123>
  + X-Request-ID strategy #118 <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/118>
  + AlterClaim klemma - tilllaga að úrlausn #103 <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/103>
  + Claims - Remove or make optional depositingAccount.errorText & depositingAccountWithDetails.errorText #68 <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/68>
  + Claims - Remove payorStatementExtendedReferenceType #65 <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/65>
  + Claims - Get rid of the /claims/collection #63 <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/63>
  + Claims - Headers #64 <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/64>
  + Claims - Remove or make optional minimumCollectionAmount #69 <https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/issues/69>
* 11:50 Næstu skref
* 12:00 fundarlok

*Fundargerð ritaði Guðmundur Valsson*